웹사이트 제작 제안서

스페이스원지 & 올드비트 영도

Space ONE.Z & Old Beat Yeongdo

공식 웹사이트 구축 프로젝트

| 제안사 | Skyline Works (스카이라인웍스) |
| --- | --- |
| 제안 대상 | 스페이스원지 & 올드비트 영도 |
| 제안일 | 2025년 4월 |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 담당자 | Skyline Works 프로젝트팀 |

# 목차

1. 제안 개요

2. 제안사 소개

3. 프로젝트 이해

4. 웹사이트 설계 방안

5. 디자인 컨셉

6. 기술 구현 방안

7. 세부 기능 명세

8. 추진 일정

9. 투입 인력 및 조직

10. 견적 및 비용

11. 유지보수 및 운영 지원

12. 기대 효과

13. 별첨: 포트폴리오

# 1. 제안 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 스페이스원지 & 올드비트 영도 공식 웹사이트 구축 |
| 프로젝트 유형 | 신규 웹사이트 기획 · 디자인 · 개발 |
| 클라이언트 | 스페이스원지 & 올드비트 영도 |
| 위치 | 부산광역시 영도구 대평로 27번길 8 |
| 공간 유형 | 복합문화공간 (레스토랑 + 갤러리 + 공연장 + 워크숍) |
| 웹사이트 형태 | 반응형 원페이지 + 서브페이지 (총 8개 페이지) |
| 예약 연동 | 네이버 예약 외부 링크 |
| 목표 런칭일 | 착수 후 5주 |

본 제안서는 부산 영도의 복합문화공간 '스페이스원지 & 올드비트 영도'의 브랜드 가치를 온라인에 효과적으로 전달하고, 방문 예약과 대관 문의를 원활히 수행할 수 있는 공식 웹사이트 구축 프로젝트에 대한 제안입니다.

# 2. 제안사 소개

## 2.1 회사 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 회사명 | Skyline Works (스카이라인웍스) |
| 사업 영역 | 비즈니스 로직 설계 · 웹/앱 플랫폼 개발 · AI 솔루션 |
| 기술 스택 | Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase, AI |
| 핵심 슬로건 | 예쁜 웹사이트는 필요 없습니다. 우리는 팔리는 논리를 만듭니다. |

## 2.2 핵심 역량

Solid Logic Structure — 단순한 기능 나열이 아닌, 고객이 왜 이 서비스를 써야 하는지 설득하는 비즈니스 시나리오 설계

Irresistible Flow — 고객의 시선 이동과 심리를 계산한 자연스러운 전환 UX 설계

Visual Persuasion — 설계된 논리를 시각적으로 각인시키는 압도적인 디자인 구현

Communication Bridge — 비즈니스 언어를 기술 언어로 완벽히 통역

Operational Intelligence — 런칭 이후 운영까지 고려한 지속 가능한 구조 설계

## 2.3 차별화 포인트

| 기존 개발사 | Skyline Works |
| --- | --- |
| '기능이 잘 작동하는가?' | '이 구성이 고객을 설득할 수 있는가?' |
| '디자인이 예쁜가?' | '이 논리가 비즈니스를 지탱하는가?' |
| 기능·심미성 중심 | 설득·논리 중심 |
| 개발만 하고 끝 | 런칭 이후 운영·정산·행정까지 고려 |

# 3. 프로젝트 이해

## 3.1 사업 배경

부산 영도는 대한민국 근현대 조선산업의 중심지로, 최근 도시재생 사업과 함께 문화예술 공간으로 변모하고 있습니다. 스페이스원지와 올드비트 영도는 영도의 역사적 산업 건물을 리노베이션하여 레스토랑, 갤러리, 공연장, 워크숍 공간을 갖춘 복합문화공간으로 탄생했습니다.

이 공간의 가치와 프로그램을 효과적으로 전달하고, 온라인을 통한 예약과 대관 문의를 가능하게 하는 공식 웹사이트 구축이 필요한 시점입니다.

## 3.2 핵심 과제

브랜드 아이덴티티 확립: 두 브랜드(스페이스원지 + 올드비트)의 독창적 이미지를 하나의 웹사이트에 통합 구현

정보 허브 구축: 공간 소개, 메뉴, 행사/전시 일정, 소식 등 모든 정보를 한곳에서 제공

예약 전환 최적화: 네이버 예약 연동을 통한 원활한 레스토랑/행사 예약 유도

대관 문의 채널 확보: 공간 대관 희망자를 위한 체계적 온라인 문의 시스템

문화 콘텐츠 플랫폼: 전시, 공연, 워크숍 등 문화 프로그램의 지속적 홍보 채널 역할

## 3.3 주요 타겟

| 타겟 그룹 | 설명 | 핵심 니즈 |
| --- | --- | --- |
| 미식 애호가 | 영도 로컬 식재료 기반 코스 다이닝에 관심 있는 2030~4050세대 | 메뉴/예약 정보 |
| 문화예술 관심층 | 전시, 공연, 워크숍에 관심 있는 예술 애호가 및 크리에이터 | 행사 일정/참여 방법 |
| 관광객 | 부산 여행 중 영도의 문화 명소를 찾는 국내외 관광객 | 접근성/공간 안내 |
| 기업/단체 | 기업 행사, 파티, 촬영 등 공간 대관을 원하는 기업 및 단체 | 대관 정보/문의 |
| 지역 커뮤니티 | 영도 및 부산 지역 주민, 로컬 아티스트 | 프로그램 참여 |

# 4. 웹사이트 설계 방안

## 4.1 사이트맵

| 경로 | 페이지명 | 주요 콘텐츠 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 홈 | 히어로 + 공간소개 + 인터루드 + 행사하이라이트 + 최신소식 | 랜딩 페이지 |
| /about | 소개 | 브랜드 스토리, 운영 철학, 통계 | 브랜드 아이덴티티 |
| /news | 소식 | 소식/공지/미디어 카드 그리드 | 콘텐츠 허브 |
| /news/[slug] | 소식 상세 | 개별 소식 본문 | 동적 라우팅 |
| /events | 행사/전시 | 진행중/예정/종료 분류 목록 | 상태별 필터 |
| /events/[slug] | 행사 상세 | 행사 본문 + 예약 CTA | 동적 라우팅 |
| /space | 공간 안내 | 레스토랑, 갤러리, 루프탑, 워크숍룸 | 4개 공간 |
| /reservation | 예약/대관 | 네이버 예약 링크 + 대관 문의 폼 | 전환 페이지 |

## 4.2 페이지별 상세 설계

홈페이지 (/)

풀스크린 히어로 (120vh): 패럴랙스 배경 이미지 + 줌인 애니메이션 + 대형 타이포그래피

공간 소개 (SpaceIntro): 풀스크린 시네마틱 섹션 x2, 패럴랙스 배경 + 좌/우 슬라이드인 텍스트

인터루드 (Interlude): 풀블리드 인용문, 스케일업 리빌 - '오래된 것의 새로운 울림'

행사 하이라이트 (EventHighlight): 21:9 피처드 카드 + 이벤트 그리드

최신 소식 (LatestNews): 에디토리얼 리스트 (번호 + 호버 밀림 효과)

소개 (/about)

히어로: 21:9 이미지 + 카피라이팅

Our Story: 영도 + 조선업 역사 + 리노베이션 스토리

Philosophy: 운영 철학 - '맛과 예술, 그리고 사람이 만나는 곳'

통계 섹션: 오픈연도(2025), 문화공간(4개), 365일의 이야기

CTA: 공간 안내 + 예약하기 버튼

소식 (/news)

3열 카드 그리드 레이아웃

카테고리: 공지 / 소식 / 미디어

썸네일 + 제목 + 요약 + 날짜

상세 페이지: slug 기반 동적 라우팅

행사/전시 (/events)

상태별 분류: 진행중 / 예정 / 종료

카테고리: 전시 / 공연 / 워크숍 / 팝업

상세 페이지: 행사 본문 + 장소 + 일정

네이버 예약 CTA 버튼

공간 안내 (/space)

4개 공간 소개: 레스토랑(40석), 갤러리(80명), 루프탑(60명), 워크숍룸(20명)

이미지 그리드 + 특징 태그

좌우 교차 레이아웃 (지그재그)

대관 문의 CTA

예약/대관 (/reservation)

레스토랑 예약: 네이버 예약 외부 링크 + 런치/디너 코스 메뉴 카드

행사 예약: 네이버 예약 연동

대관 문의 폼: 이름, 연락처, 이메일, 희망일자, 행사유형(7종), 예상인원, 상세내용

접수 확인 UI: 체크마크 + 안내 메시지

# 5. 디자인 컨셉

## 5.1 디자인 방향

"Warm Industrial" — 풀블리드 이미지, 패럴랙스 스크롤, 대형 타이포그래피, GPU 가속 애니메이션을 활용한 몰입감 있는 시네마틱 디자인. 영도 조선소 유산의 따뜻한 질감과 앤틱 브래스 톤으로 문화공간·다이닝의 감성을 표현합니다.

## 5.2 컬러 팔레트

| 요소 | 색상 코드 | 설명 | 사용 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배경 | #0A0A08 | 웜 블랙 | 전체 배경 |
| 액센트 | #C8965A | 앤틱 브래스 | CTA, 강조, 태그 |
| 메인 텍스트 | #F0EBE3 | 웜 크림 | 제목, 본문 |
| 서브 텍스트 | #8A8578 | 웜 그레이 | 설명, 보조 텍스트 |
| 표면 | #171612 | 다크 웜 | 카드, 입력 배경 |

## 5.3 타이포그래피

Geist Sans (영문) + Pretendard (한글) — 모던하고 기하학적인 서체 조합

## 5.4 인터랙션 & 애니메이션

| 이름 | 동작 | 사용 위치 |
| --- | --- | --- |
| fade-up | 아래에서 위로 페이드인 (60px) | 기본 섹션 진입 |
| reveal-scale | 0.92 → 1 스케일업 페이드인 | 인터루드, 피처드 콘텐츠 |
| reveal-left/right | 좌/우 80px 슬라이드인 | 공간 소개 교차 레이아웃 |
| 패럴랙스 | 스크롤 기반 translateY (0.4배속) | 히어로, 공간 배경 이미지 |
| hero-zoom | 1.15 → 1 스케일 (8초) | 히어로 배경 진입 |
| bounce-slow | 스크롤 인디케이터 바운스 | 히어로 하단 |

# 6. 기술 구현 방안

## 6.1 기술 스택

| 영역 | 기술 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 16 (App Router) | SSG 정적 생성 + SEO 최적화 + 최신 React 지원 |
| UI 라이브러리 | React 19 + TypeScript | Server Components + 타입 안전성 |
| 스타일링 | Tailwind CSS v4 | 유틸리티 CSS + 커스텀 테마 + 빠른 개발 |
| 애니메이션 | CSS Transitions + IntersectionObserver | 네이티브 성능 + GPU 가속 |
| 스크롤 | Lenis (Smooth Scroll) | 부드러운 스크롤 경험 |
| 콘텐츠 관리 | JSON 파일 기반 | Git push 시 자동 반영 + CMS 불필요 |
| 예약 시스템 | 네이버 예약 외부 링크 | 기존 플랫폼 활용 + 추가 개발 불필요 |
| 배포 | Vercel | 자동 빌드/배포 + CDN + SSL |

## 6.2 콘텐츠 관리 구조

별도의 CMS 없이 JSON 파일 기반으로 콘텐츠를 관리합니다. Git에 push하면 Vercel이 자동으로 빌드/배포하므로, 콘텐츠 업데이트가 간편하고 추가 비용이 발생하지 않습니다.

| 데이터 파일 | 관리 콘텐츠 | 주요 필드 |
| --- | --- | --- |
| news.json | 소식/공지/미디어 | 제목, 날짜, 썸네일, 요약, 본문, 카테고리 |
| events.json | 행사/전시 프로그램 | 제목, 시작/종료일, 상태, 장소, 카테고리 |
| spaces.json | 공간 정보 | 공간명, 설명, 이미지, 수용인원, 특징 |

## 6.3 성능 최적화

SSG (Static Site Generation): 빌드 시 HTML 사전 생성으로 최고 속도 달성

이미지 최적화: Next.js Image 컴포넌트 활용 (WebP, lazy loading)

GPU 가속 애니메이션: transform3d + will-change로 60fps 보장

코드 스플리팅: 페이지별 자동 번들 분리로 초기 로딩 최소화

# 7. 세부 기능 명세

## 7.1 공통 기능

| 기능 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 반응형 디자인 | 320px~1920px 완전 반응형, 모바일/태블릿/데스크탑 최적화 |
| 모바일 네비게이션 | 햄버거 메뉴 + 슬라이드 패널 |
| SEO 최적화 | Next.js Metadata API, 페이지별 title/description, OG 태그 |
| 스무스 스크롤 | Lenis 라이브러리 기반 부드러운 스크롤 |
| 스크롤 애니메이션 | IntersectionObserver 기반 요소별 리빌 애니메이션 |
| Header/Footer | 투명 Header + 스크롤 시 배경 전환, 연락처/SNS Footer |

## 7.2 네이버 예약 연동

레스토랑: 런치 코스(5만원) / 디너 코스(8만원) 메뉴 카드 + CTA 버튼

행사: 재즈 나이트, 워크숍 등 행사별 예약 버튼

네이버 예약 페이지로 외부 링크 이동 (새 탭)

## 7.3 대관 문의 폼

| 필드 | 타입 | 필수 |
| --- | --- | --- |
| 이름 | 텍스트 | O |
| 연락처 | 전화번호 | O |
| 이메일 | 이메일 | O |
| 희망 일자 | 날짜 선택 | O |
| 행사 유형 | 드롭다운 (7종) | O |
| 예상 인원 | 숫자 |  |
| 상세 내용 | 장문 텍스트 |  |

행사 유형: 전시, 공연/콘서트, 워크숍/클래스, 기업 행사, 프라이빗 파티, 촬영, 기타

# 8. 추진 일정

총 5주 과정으로 진행하며, 각 단계별 산출물을 제출합니다.

| 주차 | 단계 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 프로젝트 셋업 | 개발 환경 구성, 디자인 토큰 정의, Header/Footer 구현, 공통 컴포넌트 | 프로젝트 기본 구조 |
| 2주차 | 홈페이지 구현 | 히어로, 공간소개, 인터루드, 행사하이라이트, 최신소식 섹션 | 홈페이지 시안 리뷰 |
| 3주차 | 서브 페이지 구현 | 소개, 소식(목록+상세), 행사(목록+상세), 공간안내, 예약/대관 | 전체 페이지 시안 리뷰 |
| 4주차 | 콘텐츠 + QA | 실제 사진/텍스트 적용, 크로스브라우저 테스트, 성능 최적화 | 테스트 완료 보고 |
| 5주차 | 배포 + 런칭 | Vercel 배포, 커스텀 도메인, 최종 점검, 인수인계 | 최종 산출물 인도 |

# 9. 투입 인력 및 조직

| 역할 | 인원 | 주요 업무 | 투입 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 매니저 (PM) | 1명 | 일정 관리, 고객 커뮤니케이션, 품질 관리 | 전 기간 |
| UI/UX 디자이너 | 1명 | 디자인 컨셉, 시안 제작, 인터랙션 설계 | 1~3주차 |
| 프론트엔드 개발자 | 1명 | Next.js 개발, 반응형 구현, 애니메이션 | 전 기간 |
| QA 엔지니어 | 1명 | 크로스브라우저, 성능, 접근성 테스트 | 4~5주차 |

# 10. 견적 및 비용

## 10.1 개발 비용

| 항목 | 내용 | 금액 (부가세 별도) |
| --- | --- | --- |
| 기획 및 설계 | 사이트맵, 와이어프레임, 콘텐츠 구조 설계 | 1,500,000원 |
| UI/UX 디자인 | 디자인 컨셉, 시안, 인터랙션 설계 | 2,500,000원 |
| 프론트엔드 개발 | 8개 페이지 개발, 반응형, 애니메이션 | 4,000,000원 |
| 콘텐츠 적용 | 실제 이미지/텍스트 적용, 최적화 | 500,000원 |
| 테스트 및 배포 | QA, Vercel 배포, 도메인 연결 | 500,000원 |
| 합계 |  | 9,000,000원 |
| 부가세 (10%) |  | 900,000원 |
| 총 금액 |  | 9,900,000원 |

## 10.2 결제 조건

| 단계 | 시점 | 비율 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계약금 | 계약 체결 시 | 40% | 3,960,000원 |
| 중도금 | 시안 확인 후 (3주차) | 30% | 2,970,000원 |
| 잔금 | 최종 납품 완료 후 | 30% | 2,970,000원 |

* 상기 금액은 제안 기준이며, 상세 협의를 통해 조정될 수 있습니다.

# 11. 유지보수 및 운영 지원

## 11.1 무상 유지보수

납품 후 3개월간 무상 하자보수 제공

버그 수정, 브라우저 호환성 이슈 대응

경미한 텍스트/이미지 수정 (월 2회 이내)

## 11.2 콘텐츠 업데이트 가이드

JSON 파일 수정 가이드 문서 제공

소식/행사 업데이트 매뉴얼

이미지 규격 및 최적화 가이드

## 11.3 유상 유지보수 (선택)

| 플랜 | 내용 | 월 비용 |
| --- | --- | --- |
| Basic | 월 4회 콘텐츠 업데이트 + 모니터링 | 200,000원/월 |
| Standard | 월 8회 업데이트 + 기능 개선 + 분석 리포트 | 400,000원/월 |
| Premium | 상시 대응 + 신규 기능 개발 + SEO 관리 | 별도 협의 |

# 12. 기대 효과

브랜드 인지도 향상: 시네마틱 웹사이트를 통해 영도의 대표 문화공간으로서의 브랜드 이미지를 온라인에 확립합니다.

방문자 유입 증가: SEO 최적화와 SNS 공유를 통해 온라인 노출을 확대하고, 실제 방문으로 전환합니다.

예약 전환율 향상: 네이버 예약과의 원활한 연동으로 검색에서 예약까지 원스톱 경험을 제공합니다.

대관 문의 효율화: 온라인 문의 폼을 통해 체계적으로 접수하고 관리할 수 있습니다.

문화 프로그램 홍보: 전시/공연/워크숍 정보를 지속적으로 업데이트하여 재방문을 유도합니다.

운영 효율 극대화: JSON 기반 콘텐츠 관리로 별도의 CMS 비용 없이 간편하게 업데이트할 수 있습니다.

# 13. 별첨: 포트폴리오

Skyline Works는 다양한 산업 분야의 웹/앱 프로젝트를 성공적으로 수행해왔습니다. 아래는 본 프로젝트와 유사한 성격의 대표 프로젝트입니다.

LOMA — 로케이션 마켓 플랫폼

촬영/행사 장소 매칭 플랫폼. Next.js + Supabase 기반 풀스택 개발.

집현전 — AI 기반 교육 플랫폼

AI 튜터링 + 콘텐츠 큐레이션 플랫폼. 지자체 대상 제안서 수주.

세바시 — 강연 플랫폼

강연 콘텐츠 플랫폼 UI/UX 설계 및 프론트엔드 개발.

감사합니다

Skyline Works

스카이라인웍스

본 제안서에 대한 문의사항이 있으시면 언제든 연락 부탁드립니다.